KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN

Hệ Thống Cổng Thông Tin Đào Tạo & Đăng Ký Học Phần (PKA Portal)

📌 TỔNG QUAN DỰ ÁN • Vị trí thư mục mã nguồn: D:\Code web pt • Mô hình kiến trúc: Single Page Application (SPA) - RESTful API - Socket.IO Real-time • Công nghệ Backend: Node.js (ESM), Express.js, Sequelize ORM (MySQL / SQLite), Socket.IO, ExcelJS, Webhook SePay • Công nghệ Frontend: HTML5, Vanilla JS (Modular SPA Architecture), CSS3 (Modern Responsive Theme) • Quy mô CSDL: 11 Bảng thực thể quan hệ (Users, Departments, Majors, Students, Lecturers, Courses, Classes, Registrations, Grades, Payments, AuditLogs)

# I. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA)

Hệ thống sử dụng Sequelize ORM tự động đồng bộ CSDL MySQL/SQLite qua file backend/models/index.js với 11 bảng thực thể chính như sau:

| STT | Tên Bảng (Model) | Mô Tả Chức Năng | Mối Quan Hệ (Associations) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User | Tài khoản người dùng, mã hóa mật khẩu bcrypt, phân quyền RBAC (ADMIN, PDT, LECTURER, STUDENT) | HasOne(Student), HasOne(Lecturer), HasMany(AuditLog) |
| 2 | Department | Khoa đào tạo trong nhà trường (Công nghệ thông tin, Kinh tế, ...) | HasMany(Major), HasMany(Lecturer) |
| 3 | Major | Ngành học trực thuộc khoa (Khoa học máy tính, Kế toán, ...) | BelongsTo(Department), HasMany(Student), HasMany(Course) |
| 4 | Student | Hồ sơ sinh viên (Mã SV, Họ tên, Lớp sinh hoạt, Ngành, GPA) | BelongsTo(User), BelongsTo(Major), HasMany(Registration/Grade/Payment) |
| 5 | Lecturer | Hồ sơ giảng viên (Mã GV, Học hàm học vị, Khoa trực thuộc) | BelongsTo(User), BelongsTo(Department), HasMany(Class) |
| 6 | Course | Môn học (Mã môn, Số tín chỉ, Môn tiên quyết prerequisiteId) | BelongsTo(Major), BelongsTo(Course as Prerequisite), HasMany(Class) |
| 7 | Class | Lớp học phần (Lịch học, Phòng học, Sĩ số tối đa, Học kỳ, Giảng viên) | BelongsTo(Course), BelongsTo(Lecturer), HasMany(Registration/Grade) |
| 8 | Registration | Đăng ký học phần (Bảng trung gian kết nối Student - Class) | BelongsTo(Student), BelongsTo(Class) |
| 9 | Grade | Bảng điểm (Điểm chuyên cần, Giữa kỳ, Cuối kỳ, Tổng kết hệ 10 & 4) | BelongsTo(Student), BelongsTo(Course), BelongsTo(Class) |
| 10 | Payment | Hóa đơn học phí (Số tiền, Mã giao dịch SePay, Trạng thái PENDING/PAID) | BelongsTo(Student) |
| 11 | AuditLog | Ghi nhật ký thao tác hệ thống (Người thực hiện, Thao tác, Thời gian) | BelongsTo(User) |

# II. MA TRẬN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO NHÓM 5 THÀNH VIÊN

| Thành Viên | Vai Trò Chuyên Trách | Hạng Mục Module Phụ Trách | Tệp Nguồn Mã Chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Team Leader / Core Backend & Security Engineer | Quản trị CSDL, Authentication JWT, RBAC Middleware, Audit Log, Server setup | models/index.js routes/auth.js middleware/authMiddleware.js server.js |
| Thành viên 2 | Full-Stack Developer (Student Portal) | Nghiệp vụ Sinh viên: Đăng ký học phần, Kiểm tra điều kiện tiên quyết, TKB, Bảng điểm & GPA | routes/student.js utils/studentAcademicHelper.js frontend/app.js (Student SPA) |
| Thành viên 3 | Full-Stack Developer (Lecturer Portal) | Nghiệp vụ Giảng viên: Quản lý lớp HP, Nhập/sửa điểm, Xuất/Nhập danh sách & điểm ExcelJS | routes/lecturer.js frontend/app.js (Lecturer SPA) |
| Thành viên 4 | Full-Stack Developer (PDT & Admin Portal) | Nghiệp vụ PĐT/Admin: CRUD Khoa/Ngành/Môn/Lớp, Mở đợt ĐKMH, Quản lý tài khoản User | routes/pdt.js routes/admin.js frontend/app.js (Admin SPA) |
| Thành viên 5 | Full-Stack Developer (Payment & UI/UX Lead) | Tính học phí, Cổng thanh toán SePay QR Code, Webhook tự động, Socket.IO Real-time, CSS UI/UX Lead | routes/webhook.js utils/tuitionHelper.js frontend/style.css server.js (Socket.io) |

# III. CHI TIẾT CÔNG VIỆC TỪNG THÀNH VIÊN (DETAILED WORK BREAKDOWN)

1. Thành viên 1: Team Leader / Core Backend & Security Engineer

- • Quản lý CSDL & Sequelize ORM: Rà soát toàn bộ quan hệ trong backend/models/index.js, tối ưu hóa các Index cho các cột tra cứu tần suất cao (userId, studentId, courseId, classId), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi CASCADE DELETE.

- • Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC): Phát triển và duy trì backend/routes/auth.js. Đảm bảo mã hóa mật khẩu chuẩn bcrypt, cấp phát và xác minh JWT token, xử lý Refresh Token, Đổi mật khẩu và gửi OTP xác minh.

- • Middleware & Security Gateways: Hoàn thiện backend/middleware/authMiddleware.js để chặn truy cập trái phép theo từng vai trò (ADMIN, PDT, LECTURER, STUDENT).

- • Nhật ký Hệ thống (Audit Log): Ghi vết mọi hành vi thay đổi dữ liệu nhạy cảm (nhập điểm, sửa thông tin người dùng, hủy môn học) vào bảng AuditLogs.

2. Thành viên 2: Full-Stack Developer – Phân Hệ Sinh Viên (Student Portal)

- • Backend Đăng ký Học phần (student.js): Xây dựng các API cho phép sinh viên tra cứu môn mở, kiểm tra môn tiên quyết (prerequisiteId), trùng lịch học và thực hiện Đăng ký / Hủy đăng ký học phần.

- • Xử lý Đồng thời (Concurrency): Đảm bảo khi nhiều sinh viên cùng bấm đăng ký 1 lớp học phần tại cùng 1 thời điểm, sĩ số tối đa không bị vượt quá (Transaction & Lock trong Sequelize).

- • Thuật toán Học thuật (studentAcademicHelper.js): Tính toán tự động số tín chỉ tích lũy, GPA hệ 4 và hệ 10, phân loại học lực (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu).

- • Frontend Sinh viên (app.js): Xây dựng màn hình Đăng ký học phần giao diện trực quan, màn hình Thời khóa biểu dạng lưới theo ngày/ca học, và màn hình Tra cứu bảng điểm cá nhân.

3. Thành viên 3: Full-Stack Developer – Phân Hệ Giảng Viên (Lecturer Portal)

- • Backend Quản lý Lớp Giảng dạy (lecturer.js): Xây dựng API lấy danh sách các lớp học phần mà giảng viên đang phụ trách theo học kỳ; danh sách chi tiết sinh viên trong lớp.

- • Quản lý Điểm & Tính điểm tổng kết: Cho phép nhập điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Cuối kỳ; tự động tính điểm Tổng kết hệ 10 và quy đổi sang hệ 4 và điểm chữ (A, B, C, D, F).

- • Tích hợp ExcelJS (Import/Export Excel): Xây dựng chức năng Export danh sách lớp ra file Excel (.xlsx) chuẩn và Import file Excel điểm từ máy tính của giảng viên vào CSDL.

- • Frontend Giảng viên (app.js): Giao diện bảng nhập điểm tương tác nhanh, hỗ trợ phím Tab/Enter khi nhập điểm và hiển thị cảnh báo khi nhập điểm sai định dạng (>10 hoặc <0).

4. Thành viên 4: Full-Stack Developer – Phân Hệ PĐT & Admin (PDT & Admin Portal)

- • Quản lý Danh mục Chương trình Đào tạo (pdt.js): Thực hiện các thao tác CRUD cho Khoa, Ngành, Môn học, Lớp học phần. Cấu hình điều kiện môn tiên quyết cho từng môn học.

- • Quản lý Đợt Đăng ký & Thời gian mở cổng: Xây dựng tính năng bật/tắt cổng đăng ký học phần theo từng khung giờ/học kỳ chỉ định.

- • Quản trị Tài khoản Người dùng (admin.js): Xây dựng các công cụ khởi tạo tài khoản hàng loạt cho Sinh viên/Giảng viên, Reset mật khẩu mặc định, phân quyền tài khoản.

- • Frontend PĐT & Admin (app.js): Thiết kế Bảng điều khiển (Dashboard) quản trị viên với biểu đồ thống kê sinh viên, bộ lọc danh sách dữ liệu linh hoạt.

5. Thành viên 5: Full-Stack Developer – Phân Hệ Học Phí, Webhook & UI/UX Lead

- • Tính toán Học phí (tuitionHelper.js): Tính số tiền học phí phải nộp tự động dựa trên tổng số tín chỉ đăng ký học phần của sinh viên trong kỳ.

- • Thanh toán SePay QR Code & Webhook (webhook.js): Tạo mã VietQR động chứa nội dung chuyển khoản chuẩn. Xây dựng API Webhook tiếp nhận kết quả thanh toán từ ngân hàng/SePay để tự động đổi trạng thái hóa đơn sang PAID.

- • Truyền thông Real-time (Socket.IO): Cấu hình Socket.IO đẩy thông báo thanh toán thành công tức thì từ Server xuống màn hình Frontend của Sinh viên mà không cần F5 trình duyệt.

- • UI/UX & Styling Lead (style.css & index.html): Chịu trách nhiệm chính về thẩm mỹ giao diện web, chuẩn hóa hệ màu Modern Dark/Light Theme, hiệu ứng glassmorphism, responsive tốt trên Mobile/Tablet/Desktop.

# IV. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN & TIẾN ĐỘ THỰC THI (AGILE ROADMAP)

- • Sprint 1 (Tuần 1): TV1 hoàn thiện Core DB & Authentication. TV5 chốt bộ khung UI/UX CSS. Các TV còn lại dựng Mockups và thiết kế API contract.

- • Sprint 2 (Tuần 2): TV2 hoàn thiện logic Đăng ký môn. TV3 hoàn thiện Nhập điểm. TV4 hoàn thiện CRUD Quản lý Đào tạo.

- • Sprint 3 (Tuần 3): TV5 hoàn thiện Cổng thanh toán SePay QR + Socket.IO real-time. TV3 hoàn thiện ExcelJS Import/Export.

- • Sprint 4 (Tuần 4): Kiểm thử tích hợp (End-to-End Testing), kiểm tra tải đồng thời đăng ký môn, rà soát lỗi bảo mật và nghiệm thu dự án.